- РЕСПУБЛИКА ТЫВА

- ___________АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА__________

- Республика Тыва, г. Туран  ул. Кочетова  11.  тел/факс  (39435 ) 21-4-23.

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- Администрации

- Пий-Хемского кожууна

15 ноября 2023 года № 750

г. Туран

## Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г. Турана Пий-Хемского кожууна на 2024-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва», администрация Пий-Хемского кожууна ПОСТАНОВАЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г. Турана Пий-Хемского кожууна на 2024-2026 годы».

2. Опубликовать муниципальную программу на официальном сайте администрации Пий-Хемского кожууна;

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председателя администрации кожууна по жизнеобеспечению.

###### И.о. председателя администрации

Пий-Хемского кожууна                                                                   В.В. Байыр-оол

Утверждена

Постановлением администрации

Пий-Хемского кожууна

от 15 ноября 2023г.  №750

Паспорт муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов Пий-Хемского района на 2024-2026 годы» 1.; Наименование программы; Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г. Турана Пий-Хемского района на 2024-2026 годы (далее – Программа). 2.; Ответственный исполнитель Программы; Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по жизнеобеспечению, отдел жизнеобеспечения и градостроительства администрации Пий-Хемского кожууна (далее – ответственные исполнители Программы). 3.; Соисполнители программы; Администрации поселений. 4.; Цели программы; - обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения; - обеспечение экологической безопасности; - улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. 5.; Задачи программы; 1. обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время; 2. проведение комплекса работ по озеленению населённых пунктов, в том числе: - опиловка усыхающих крон деревьев и удаление полностью высохших деревьев; - посадка деревьев и их полив в летнее время; - устройство клумб и их полив в летнее время; - уборка сорной растительности; -содержание в надлежащем виде мест захоронения и их ограждений; -доведение адресного хозяйства до состояния, соответствующего нормативам; - уборка мусора с берегов рек и озер; -текущий ремонт памятников, изготовление дополнительных табличек, адресные указатели; -благоустройство парковых зон; -содержание в надлежащем техническом и архитектурном состоянии объектов; - покупка пиломатериалов; - приобретение горюче-смазочных средств. Задача 1: «Организация освещения улиц»: - увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования; - повышение освещенности дорог общего пользования; - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов. Задача 2: «Организация благоустройства и озеленения территории поселения»: - увеличение уровня озеленения территории поселения; - увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений; - стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка; - стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; - увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха. Задача 3: «Организация и содержания мест захоронения»: - очистка территории кладбища от несанкционированных свалок. Задача 4: «Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения»: - организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения; - проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.. 6; Целевые индикаторы и показатели программы; - высадка деревьев, кустарников, установленных клумб (саженцы); - обустройство контейнерных площадок; - вовлечение населения в экологические мероприятия; - ремонт памятников; - изготовление табличек, адресных указателей; - приобретение пиломатериала; - приобретение горюче-смазочных средств.. 7.; Сроки реализации программы; 2024 - 2026 годы.. 8.; Объемы и источники финансового обеспечения; общий объем финансирования программы составляет: в 2024-2026 годах – 1 638,7 тыс. рублей, в том числе: средства местных бюджетов – 1 638,7 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2024 год – 239,0 тыс. рублей; 2025 год – 899,7 тыс. рублей; 2026 год – 500,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024-2026 годов, могут быть уточнены при формировании бюджета. 9.; Ожидаемые конечные результаты реализации программы; Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселений и г. Турана.. 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Высокий уровень благоустройства населённых пунктов – необходимое улучшение условий жизни населения. На территории Пий-Хемского кожууна расположено восемь населённых пунктов. На их территории имеются общеобразовательные учреждения, в которых дети обучаются в две смены. При отсутствии уличного освещения в осенне-зимний период дети, обучающиеся во вторую смену, вынуждены возвращаться домой в темноте, что угрожает их безопасности. Кроме того, в различных учреждениях работает много кружков и секций, которые призваны способствовать культурному и физическому развитию молодёжи поселений и г. Турана. В связи с тем, что в этих кружках и секциях в основном занимаются ученики школ, при формировании графика занятий используется вечернее время суток, что так же является основанием необходимости освещение территории населённых пунктов и г. Турана в вечернее время. Большой процент населения в нашем районе занимают люди преклонного возраста, которые нуждаются в помощи социальных работников, а также в своевременном оказании скорой медицинской помощи. Освещение населённых пунктов и г. Турана необходимо для улучшения оказания выше перечисленных услуг и для профилактики предотвращения правонарушений на улицах и общественных местах. Таким образом, безопасность населения на прямую зависит от освещённости улиц в ночное время суток. На территории района имеются места, где регулярно собирается большое количество граждан. В связи с увеличением количества людей пострадавших от укусов клещей, согласно законодательства, администрации поселений обязаны обезопасить их от укусов клещей, которые являются переносчиками различных заболеваний. Для этих целей необходимо два раза в год производить аккарицидную обработку мест массового пребывания граждан. На территории населённых пунктов поселения, в весенне-летний период наблюдается рост сорной растительности. Высохшие растения увеличивают опасность возникновения пожаров в населённых пунктах, кроме того произрастание некоторых растений в населённых пунктах вызывают у граждан тяжелые аллергические реакции угрожающие жизни и здоровью. Поэтому администрации поселений и г. Турана необходимо производить скашивание травы и уничтожение очагов произрастания растений. Город Туран расположен на пересеченной местности (перепад высот составляет более 20 м.) поэтому в осеннее и весеннее время года большое количество Талых вод и атмосферных осадков стекает по улицам города. Для предотвращения подтопления жилых домов и других объектов предусмотрена отводной канал, состоящая из двух земляных дамб Д-1, Д-2, с западной стороны города Турана и системы сточных канав. Сточные канавы представляют собой вырытые в земле траншеи, с неукреплёнными стенками и дном, сточные воды, протекая по ним, наносят землю, тем самым уменьшая глубину траншей и ширину труб под дорогами. В летнее время в траншеях растёт трава. Все эти факторы затрудняют движение сточных вод и способствуют подтоплению домов. Поэтому, ежегодно, в осенний и весенний период, необходимо производить очистку канала, канав и труб от нанесённой земли, и мусора, а в летнее время, не менее двух раз в месяц, производить выкашивание сорной растительности в самих сточных канавах и прилегающей к ней территории. Во время образования населенных пунктов и города Турана, для улучшения условий проживания граждан, были высажены быстро растущие породы деревьев, такие как тополь обыкновенный и тополь пирамидальный. В течение многих лет эти деревья сильно разрослись. До настоящего момента уходные работы на этих деревьях не проводились. Поэтому деревья находятся в состоянии угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты). В связи с большими затратами на опиловку деревьев достигающих высоты свыше 35 м. администрации поселений и г. Турана необходимо в бюджете учитывать денежные средства на опиловку и кронировку подобных деревьев. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программой ставятся следующие цели: Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. Достижение поставленных задач в условиях развития и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при проведении работ по благоустройству территории населённых пунктов Пий-Хемского района. Сроки реализации Программы 2024 – 2026 годы. - 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по обеспечению бесперебойного освещения улиц в ночное время; 2. Мероприятия по проведению комплекса работ по озеленению населённых пунктов; 3. Мероприятия по содержанию в надлежащем виде мест захоронения и их ограждений; 4. Доведение адресного хозяйства до состояния, соответствующего нормативам; 5. Мероприятия по уборке мусора с берегов рек и озер; 6. Текущий ремонт памятников, изготовление дополнительных табличек; 7. Мероприятия по благоустройству парковых зон и общественных пространств; 9. Мероприятия по содержание в надлежащем техническом состоянии сточных канав (арыков). 10. Опиловка и кронировка деревьев. - 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Для достижения цели программы необходимо принять постановление Администрации Пий-Хемского района о нормативах финансовых затрат на благоустройство населённых пунктов Пий-Хемского района и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. 5. ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ К основным рискам реализации подпрограммы относятся финансово-экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы со стороны бюджета кожууна. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет кожууна, и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования программы. 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ Исполнители программы – администрация Пий-Хемского района – осуществляет: - контроль за выполнением мероприятий программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы; - финансирование мероприятий программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных программой; - мониторинг хода реализации мероприятий программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы; 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Приоритет в оценке эффективности программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий. Результаты реализации программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере благоустройства, но и на развитие смежных социальных направлений. Реализация подпрограммы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности, закрепление кадров в сельской местности поселения; В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе представляется информация об оценке эффективности реализации программы. В случае не достижения запланированных значений целевого индикатора Администрация Пий-Хемского кожууна определяет причины и вносит необходимые корректировки в программу..

- 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: «Организация освещения улиц»:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования;

оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселений и г. Турана.

Задача 2: «Организация благоустройства и озеленения территории поселения»:

увеличение уровня озеленения территории поселения;

увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений;

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.

Задача 3: «Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения»:

организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения;

проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселений и г. Турана.

- Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  | Источник информации (методика расчета) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения | Количество приобретенных уличных консольных светильников | Шт. | 20 | 0 | 32 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  | - обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время - увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования; - повышение освещенности дорог общего пользования; - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество изготовленных табличек, адресных указателей | Шт. | 5 | 5 | 20 |  |
| 2 | обеспечение экологической безопасности | Количество высаженных деревьев, кустарников, установленных клумб (саженцы) | Шт. | 20 | 20 | 20 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  | - увеличение уровня озеленения территории поселения; - увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений; - стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка; - стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; - увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха | Количество отремонтированных памятников | Шт. | 2 | 2 | 8 |  |
|  |  | Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | Количество благоустроенной общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | 0 | 1 | 0 |  |
| 3. | улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования | Количество обустроенных контейнерных площадок | Ед. | 20 | 20 | 60 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  | - организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения; - проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество населения, вовлеченное в экологические мероприятия | % | 30 | 50 | 50 |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий по уборке мусора с берегов и рек | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель 1: Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1: обеспечение бесперебойного освещения улиц в ночное время, увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования, повышение освещенности дорог общего пользования, оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Приобретение уличных консольных светильников, изготовление табличек, адресных указателей | ответственные исполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | - увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования; - повышение освещенности дорог общего пользования; - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов. | Имеется |
| 2.1. | Цель 2: обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача 1: увеличение уровня озеленения территории поселения, стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка, увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Посадка деревьев, кустарников, установленных клумб, ремонт памятников, благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды», благоустройство общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ответственные исполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | - увеличение уровня озеленения территории поселения; - увеличение доли проинвентаризованных зеленых насаждений; - стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка; - стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание; - увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха. | Имеется |
| 3.1. | Цель 3: улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача 1: организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения, проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Обустройство контейнерных площадок, вовлечение населения в экологические мероприятия, проведение мероприятий по уборке мусора с берегов и рек | ответственные исполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории поселений и сокращение несанкционированных свалок обеспечивалось регулярным сбором и вывозом твердых бытовых отходов. | Имеется |

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сумма затрат по годам /тыс. руб/ |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 6 | 8 |
| 11.1 | «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г. Турана Пий-Хемского кожууна на 2024-2026 годы» | Ответственные исполнители | 1 638,7 | 239,0 | 899,7 | 500,0 | Местный бюджет |
|  | ВСЕГО |  | 1 638,7 | 239,0 | 899,7 | 500,0 | МБ. |

Таблица 4

РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование и расчет затрат | Сумма затрат по годам /тыс. руб/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6 |
| 11. | «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г. Турана Пий-Хемского кожууна на 2024-2026 годы» | Приобретение уличных консольных светильников Финансовые средства потребуются на приобретение 20 уличных консольных светильников, где стоимость 1 светильника составляет 4,5 тыс.руб. | 90,5 | 0 | 145,5 |
|  |  | Изготовленных табличек, адресных указателей Стоимость указана в среднем на 1 табличку 2 тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 40,0 |
|  |  | Посадка деревьев, кустарников, установленных клумб (саженцы) Стоимость указана в среднем на приобретение 20 саженцев. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Ремонт памятников На 1 памятник потребуется 4 тыс.руб. для приобретения мешков песка, цемента и необходимых товаров | 8,0 | 8,0 | 64,0 |
|  |  | Благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» Сумма составлена из информации Министерства строительства РТ | 60,0 | 61,2 | 60,0 |
|  |  | Благоустройство общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Сумма составлена из информации Министерства строительства РТ | 0 | 750,0 | 0 |
|  |  | Обустройство контейнерных площадок На 1 контейнерную площадку потребуется 2,95 тыс.руб. для приобретения мешков цемента | 58,5 | 58,5 | 175,5 |
|  |  | Вовлечение населения в экологические мероприятия Финансовые средства не потребуются | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Уборка мусора с берегов и рек (приобретение мешков) На данные средства будут приобретены мешки | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| 2 | ВСЕГО |  | 239,0 | 899,7 | 500,0 |