# РЕСПУБЛИКА ТЫВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

_________________________________________________________________

668510, Республика Тыва, г. Туран, ул., Кочетова,11. тел/факс: (39435) 21-7-16

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации

Пий-Хемского кожууна

15 ноября 2023 года № 751

г. Туран

Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва»

на 2024 – 2026 годы»

Во исполнение статьи 14, ч. 3 статьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация Пий-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2024 – 2026 годы».

2. Разместить настоящее постановление и приложение к нему в газете «Вестник Пий-Хема» и на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.piy-khem.tuva@mail.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. председателя администрации

Пий-Хемского кожууна                                                                    В.В. Байыр-оол

Утверждена

Постановлением администрации

Пий-Хемского кожууна

от 15 ноября 2023 года № 751

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2024 – 2026 годы»

| Название программы | Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2024 – 2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по жизнеобеспечению, отдел жизнеобеспечения и градостроительства администрации Пий-Хемского кожууна (ответственные исполнители Программы) |
| Соисполнители программы | Администрации поселений и г. Туран Пий-Хемского кожууна, |
| Подпрограммы программы | Не имеется |
| Цели программы | снижение расходов бюджета муниципального образования муниципального образования Пий-Хемский кожуун Республики Тыва на энергоснабжение зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов |
| Задачи программы | Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: - снижение удельных показателей потребления энергоресурсов - применение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях; - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов организациями муниципальной формы собственности; - разработка комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения. Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2024 по 2026 год и осуществляется в два этапа. Первый этап (2024 год) включает в себя: - организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, - формирование плана-графика начиная с проведения энергетического обследования наиболее энергозатратных объектов муниципальной формы собственности; - разработку механизма материального стимулирования работников муниципальных организаций за экономию энергетических ресурсов. - переход освещения зданий на энергосберегающие лампы. - установка в зданиях приборов учета На втором этапе (2025 – 2026 годы) Программа предполагает: - проведение постоянного энергомониторинга муниципальных зданий и многоквартирных жилых домов; - осуществление энергетического обследования начиная с наиболее энергозатратных муниципальных зданий; - проведение экспертизы (оценки) проектов на предмет применения современных энергоэффективных технологий при осуществлении капитального и текущего ремонтов; - переход освещения зданий на энергосберегающие лампы, - установка в зданиях приборов учета |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Оценка эффективности выполнения программы осуществляется по показателям, утвержденных указом Президента РФ 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»: - доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования; - удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) одного человека) |
| Сроки реализации программы | 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 900,0 тыс. рублей, в том числе: - бюджет муниципального образования «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» - 900,0 тыс. рублей: - 2024 год – 100,0 тыс. рублей; - 2025 год – 400,0 тыс. рублей; - 2026 год – 400,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут быть уточнены при формировании бюджета Пий-Хемского района. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели рас-хода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР. |

# Характеристика проблемы

Муниципальное образование Пий-Хемский кожуун Республики Тыва расположено в районе с резко континентальным климатом, который характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким, но сравнительно теплым летом. Средняя температура января – от минус 35°С до минус 48°C, июля – плюс 17°С - плюс 35°С.

Общая площадь муниципального района составляет  9,1 тыс.км2. Число проживающих по состоянию на 1 января 2014 составляет 9,1 тыс. человек. Основой экономики  является сельхозпроизводство, предприятия деревоперерабатывающие, пекарни, торговли организации  социальной инфраструктуры.

Особенности климатических условий определяют необходимость значительных затрат на твердое топливо, энергопотребление и тепловую энергию в муниципальном образовании.

В годовом потреблении энергоресурсов организаций с муниципальным участием занимает тепловая (33%) и электрическая (23%) энергия, твердое топливо 43%.

Превышение темпов роста цен на энергоресурсы над темпами роста доходов муниципального бюджета приводит к увеличению доли таких расходов. Рост расходов бюджета на энергоресурсы определяет необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные организации и, как следствие, выработку алгоритма эффективных действий по проведению администрацией кожууна политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Как правило, основными недостатками деятельности муниципальных организаций являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, не плотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию муниципальных здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем.

В результате в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.

Весомой долей затрат на энергоресурсы являются расходы на освещение муниципальных зданий. В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план, является необходимость:

- снижения расходов бюджета муниципального образования  на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению;

- улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.

В муниципальном образовании существует значительный потенциал энергосбережения в сферах здравоохранения и образования, а также в административных зданиях муниципалитета. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учета применения современных энергосберегающих технологий. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Сложившаяся система контроль над потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Персонал муниципальных организаций в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременного выхода оборудования из строя.

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

2. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования программы

Постановление Правительства Республики Тыва от 13 января 2014 года № 1 «О порядке действий по реализации основных положений Послания  Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении в республики и государственной политике.

# 3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов 
ее реализации и показателей эффективности, характеризующих достижение 
поставленных целей и решение задач программы

Главная цель Программы – снижение расходов бюджета муниципального образования муниципального образования Пий-Хемский кожууна Республики Тыва на энергоснабжение зданий, строений и сооружений за счет повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- снижение удельных показателей потребления энергоресурсов;

- применение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных зданиях;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов организациями муниципальной формы собственности;

- разработка комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере энерго- и ресурсосбережения.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2024 по 2026 год и осуществляется в два этапа.

Первый этап (2024 год) включает в себя:

- организацию постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- формирование плана-графика начиная с проведения энергетического обследования наиболее энергозатратных объектов муниципальной формы собственности;

- разработку механизма материального стимулирования работников муниципальных организаций за экономию энергетических ресурсов;

- переход  освещения зданий на энергосберегающие лампы;

- установка в зданиях приборов учета.

На втором этапе (2025 – 2026 годы) Программа предполагает:

- проведение постоянного энергомониторинга муниципальных зданий и многоквартирных жилых домов;

- осуществление энергетического обследования, начиная с наиболее энергозатратных муниципальных зданий;

- проведение экспертизы (оценки) проектов на предмет применения современных энергоэффективных технологий при осуществлении капитального и текущего ремонтов;

- переход  освещения зданий на энергосберегающие лампы,

- установка в зданиях приборов учета.

4. Перечень программных мероприятий

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

  - Проведение энергетического обследования муниципальных зданий, начиная с наиболее энергозатратных объектов муниципальной собственности.

В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» первое энергетическое обследование должно быть проведено до 31 декабря 2016 года, последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.

В первоочередном порядке будут проводиться энергетические обследования на муниципальных зданиях с наибольшим энергопотреблением и, следовательно, обладающих большим потенциалом энергосбережения.

  - Установка приборов учета потребления энергетических ресурсов.

В соответствии с требованиями пунктов 3, 4 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2015 года необходимо завершить проведения мероприятий по оснащению муниципальных зданий, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Установка приборов учета энергетических ресурсов будет осуществляться муниципальными  учреждениями за счет собственных средств и/или за счет экономии лимитов бюджетных обязательств по отдельным статьям расходов. Муниципальные учреждения предусматривают соответствующий объем финансирования расходов на установку или замену приборов учета в бюджетных сметах и/или сметах доходов и расходов на 2024-2026 годы.

Приведенный расчет свидетельствует, что окупаемость проекта по замене светильников наступает уже в год окончания его реализации. Невысокий срок окупаемости проекта свидетельствует, что он может быть осуществлен с применением энергосервисного контракта. Суть энергосервисного контракта заключается в том, что реализация мероприятий по энергосбережению (установке энергосберегающих светильников) осуществляется за счет средств, полученных от экономии электроэнергии.

  - Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных зданий.

Данными мероприятиями предусматривается выполнение следующих работ: замена окон, дверей (по необходимости), теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт систем электроснабжения и освещения в муниципальных зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов, утепление фасадов зданий  и др.

  - Проведение энергомониторинга потребления воды, тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях.

  - Данное мероприятие предусматривает составление на основе мониторинга плана-графика проведения детального обследования муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения, а также выработки мер по повышению их энергетической эффективности.

Анализ информации должен позволить выбрать здания, строения и сооружения с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергетического обследования и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.

Кроме того, в течение эксплуатации зданий, строений и сооружений, как показывает опыт, происходит рост потребления энергоресурсов в результате потери материалами своих энергопроводящих свойств, что также должно быть основанием для проведения энергосберегающих мероприятий.

  - Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:

- положение об установлении новых лимитов потребления энергоресурсов муниципальными организациями;

- положение об учете экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий.

  - Разработка механизма о материальном стимулировании работников муниципальных организаций за экономию энергетических ресурсов.

Данное мероприятие предусматривает разработку нового порядка оплаты труда руководителей муниципальных учреждений муниципального образования.

5. Основные риски реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации подпрограммы относятся финансово-экономические риски.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы со стороны бюджета кожууна. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет кожууна, и к необходимости концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов. Общая характеристика мер государственного и правового регулирования программы.

6. Система коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры Горского сельского поселения включают в себя:

- проведение энергетического аудита;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию  права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению  источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

# 7. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заместитель председателя администрации по жизнеобеспечению, отдел жизнеобеспечения и градостроительства администрации Пий-Хемского кожууна.

Муниципальные учреждения   администрации  участвуют в реализации мероприятий программы,  контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации мероприятий на подведомственных муниципальных организациях, а также направляют предложения по совершенствованию работы Программы.

- Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на основании:

- - изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

- - изменение требований федерального и республиканского законодательства;

- - рост числа участников программы;

- - форс-мажорные обстоятельства.

- При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе: привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.

# 8. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является:

доля энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода),  расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории муниципального образования;

удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) одного человека).

9.  Ожидаемые результаты

Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

- Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  | Источник информации (методика расчета) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | снижение расходов бюджета муниципального образования муниципального образования на энергоснабжение зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов | Количество оформленных энергетических паспортов | Шт. | 64 | 0 | 0 | Расчет прилагается в приложении 4 |
|  |  | Количество проведенной пропаганды в сфере энергосбережения | Ед. | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  | Количество сформированных план-графиков | Ед. | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Количество установленных приборов учета | Ед. | 1 | 4 | 4 |  |
|  | - организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, - формирование плана-графика начиная с проведения энергетического обследования наиболее энергозатратных объектов муниципальной формы собственности; - разработку механизма материального стимулирования ра-ботников муниципальных организаций за экономию энер-гетических ресурсов. - переход освещения зданий на энергосберегающие лампы. - установка в зданиях приборов учета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проведённых энергомониторингов муниципальных зданий и многоквартирных жилых домов | Ед. | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  | Количество осуществленного энергетического обследования | Ед. | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  | Количество проведённой экспертизы (оценки) проектов на предмет применения современных энергоэффективных технологий при осуществлении капитального и текущего ремонтов | Ед. | 1 | 4 | 4 |  |
|  |  | Количество установленных энергосберегающих ламп | Ед. | 150 | 500 | 500 |  |

- Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель 1: снижение расходов бюджета муниципального образования муниципального образования на энергоснабжение зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задачи: - организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий, - формирование плана-графика начиная с проведения энергетического обследования наиболее энергозатратных объектов муниципальной формы собственности; - разработку механизма материального стимулирования ра-ботников муниципальных организаций за экономию энергетических ресурсов. - переход освещения зданий на энергосберегающие лампы. - установка в зданиях приборов учета |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | - оформление энергетических паспортов; - проведение проведенной пропаганды в сфере энергосбережения; - формирование план-графиков; - установка приборов учета; - проведение энергомониторинга муниципальных зданий и многоквартирных жилых домов; - проведение энергетического обследования; - проведение экспертизы (оценки) проектов на предмет применения современных энергоэффективных технологий при осуществлении капитального и текущего ремонтов; - установка энергосберегающих ламп | ответственные исполнители и соисполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития. В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов; разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов энергетических обследований, энергетических паспортов. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР. | Имеется |

Приложение 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сумма затрат по годам /тыс. руб/ |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 6 | 8 |
| 11.1 | «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2024 – 2026 годы»» | Ответственные исполнители и соисполнители Программы | 900,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | Местный бюджет |
|  | ВСЕГО |  | 900,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | МБ. |

Приложение 4

РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование и расчет затрат | Сумма затрат по годам /тыс. руб/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6 |
| 11. | «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун Республики Тыва» на 2024 – 2026 годы»» | Оформление энергетических паспортов Финансовые средства не требуются | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Проведение пропаганды в сфере энергосбережения Финансовые средства не требуются | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Формирование план-графиков Финансовые средства не требуются | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Установка приборов учета В стоимость входит демонтаж существующей, монтаж нового прибора, а также стоимость самого прибора | 45,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Проведение энергомониторингов муниципальных зданий и многоквартирных жилых домов Финансовые средства не требуются | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Осуществление энергетического обследования Финансовые средства не требуются | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Проведение экспертизы (оценки) проектов на предмет применения современных энергоэффективных технологий при осуществлении капитального и текущего ремонтов Проведение 1 экспертизы примерно составит 25 тыс.руб. | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Установка в зданиях энергосберегающих ламп Стоимость 1 лампы составляет 200 руб. | 30,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | ВСЕГО |  | 100,0 | 400,0 | 400,0 |