# РЕСПУБЛИКА ТЫВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

668510, Республика Тыва, г. Туран, ул., Кочетова,11. тел/факс: (39435) 21-4-23

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации

Пий-Хемского кожууна

15 ноября 2023 года № 752

г. Туран

Об утверждении муниципальной программы «Утилизация и переработка 
бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна 
на период 2024-2026 гг.»

В целях улучшения экологической обстановки и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения и в соответствии с постановлением председателя администрации Пий-Хемского кожууна от 04.07.2014 года № 537 «Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», администрация Пий-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2024-2026 гг.».

2. Разместить настоящее постановление и приложение к нему в газете «Вестник Пий-Хема» и на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.piy-khem.tuva@mail.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. председателя администрации

Пий-Хемского кожууна                                                                 В.В. Байыр-оол

Утверждена

постановлением администрации

Пий-Хемского кожууна

от 15 ноября 2023 года №752

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА НА ПЕРИОД 2024 - 2026 ГГ.»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2024-2026 годов»

| Наименование Программы | «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2024-2026 годов» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по жизнеобеспечению, отдел жизнеобеспечения и градостроительства администрации Пий-Хемского кожууна (ответственные исполнители) |
| Соисполнители | администрации поселений Пий-Хемского кожууна (ответственные соисполнители) |
| Подпрограммы программы | Не имеется |
| Цели программы | Совершенствование системы обращения с бытовыми отходами на территории Пий-Хемского кожууна путем строительства, реконструкции и рекультивации полигонов твердых колммунальных отходов, создания производств по сортировке и использованию отходов с целью получения вторичного сырья. Улучшение экологической обстановки в Пий-Хемском кожууне для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи программы | - Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами; - организация эффективной системы управления отходами; - создание и развитие системы обращения с отходами на основе селективного сбора, предусматривающей размещение межмуниципальных зональных центров, - организация селективного сбора твердых коммунальных и опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов в местах их образования; - материально-техническое обеспечение сбора и вывоза отходов; ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, рекультивация муниципальных свалок; - повышение контроля над соблюдением правил сбора, транспортировки, размещения отходов, осуществление государственного экологического мониторинга; - совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения |
| Целевые Индикаторы и показатели программы | - создание и развитие системы обращения с отходами на основе селективного сбора; - строенных площадок временного накопления твердых коммунальных отходов; - количество построенных объектов по утилизации отходов, для которых проведены изыскательские работы, проектирование; - количество приобретенных контейнеров для ТКО; - количество приобретенных контейнеров для сбора опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов; - охват населенных пунктов системой сбора и удаления отходов к их общему количеству; - количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов; - совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения: количество населенных пунктов, информированных о системе обращения с ТКО посредством СМИ и раздаточных материалов. |
| Сроки | 2024-2026 гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников. Прогнозируется объем финансирования в сумме 1800,0 тыс. рублей 2024г. – 300 000р. 2025г. – 315 000р. 2026г. – 331 000р. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024-2026 годов, могут быть уточнены при формировании бюджета Пий-Хемского района на 2024-2026 годы» |
| Ожидаемые конченые результаты реализации программы | Реализация мероприятий позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней, улучшить экологическую обстановку в Пий-Хемском кожууне, создать новые рабочие места, создать отрасль переработки вторичных ресурсов, извлекаемых из твердых бытовых отходов, подготовиться к введению с 2024 года запрета на утилизацию твердых бытовых отходов на полигонах без переработки. |

1. Характеристика проблемы обращения с твердыми бытовыми

отходами на территории Пий-Хемского кожууна

и технико-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий

Ежегодно на территории Пий-Хемского кожууна образуется около 500 тонн твердых бытовых отходов. Кроме того, на мусорной свалке размещаются отходы из города Турана в количестве 300 тонн. При существующей практике обращения с отходами нарушаются природные экосистемы, из хозяйственного оборота безвозвратно изымаются заключенные в отходах вещество, энергия и прошлый труд.

По проектным данным оставшаяся вместимость мусорной свалки составляет около 2000 тонн. Таким образом, через 3 года может быть исчерпана возможность захоронения твердых бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна.

В Пий-Хемском кожууне существуют 1 санкционированная мусорная свалка, общая площадь которой составляет 5 га. Проведенный анализ, показал, что практически она исчерпала свою емкость, имеет коэффициент заполнения около 90%. С учетом роста годового лимита захоронений твердых бытовых отходов и малой остаточной вместимости мусорной свалки прогнозируемый срок эксплуатации составляет не более 2-3 лет. Состояние мусорной свалки требует немедленного решения вопроса по расширению имеющихся площадей, реконструкции и рекультивации, а также необходимости строительства нового полигона ТБО.

Настоящие предложения предполагают создание полигона ТБО, предлагается реконструкция и рекультивация санкционированной мусорной свалки.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2024-2026 гг.» является решение проблемы утилизации и переработки бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна за счет привлеченных бюджетных и внебюджетных средств, улучшение экологической обстановки для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения в муниципальных образованиях Пий-Хемского кожууна

В ходе реализации Программы будут определены принципы страхования экологических рисков в соответствии с законодательством. Страхование ответственности в случае аварии при транспортировке, сортировке и переработке твердых бытовых отходов вызвано необходимостью возмещения причиненного вреда окружающей среде, физическим и юридическим лицам.

Задачами программы являются:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами;

- организация эффективной системы управления отходами;

- создание и развитие системы обращения с отходами на основе селективного сбора, предусматривающей размещение межмуниципальных зональных центров,

- организация селективного сбора твердых коммунальных и опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов в местах их образования;

- материально-техническое обеспечение сбора и вывоза отходов;

- ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, рекультивация муниципальных свалок;

- повышение контроля над соблюдением правил сбора, транспортировки, размещения отходов, осуществление государственного экологического мониторинга;

- совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения.

3.Перечень программных мероприятий

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию ее целей. Подробный перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

4. Финансовое обеспечение Программы

| Наименование мероприятия | По годам реализации программы, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |
| Бюджет муниципального образования | 300,0 | 315,0 | 331,0 | 946,1 |

5. Ожидаемые социально-экономические результаты

В предлагаемом проекте Программы предлагается осуществить 6 мероприятий, направленных на оздоровление экологической обстановки в Пий-Хемком кожууне  и повышение качества обращения  с  твердыми бытовыми отходами.

Рекультивация санкционированной мусорной свалки позволит восстановить  около 5 гектаров  нарушенных земель и в дальнейшем использовать их по прямому назначению.

Осуществление поставленных задач позволит решить проблему утилизации твердых бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна.

Будут обустроены контейнера под временное накопление твердых коммунальных отходов.

Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенствование системы обращения с бытовыми отходами на территории Пий-Хемского кожууна  путем строительства полигона ТБО,  реконструкции и рекультивации санкционированной мусорной свалки, создания производств по сортировке  и использованию отходов с целью  получения  вторичного сырья.

В ходе реализации мероприятий Программы заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по жизнеобеспечению и отдел жизнеобеспечения и градостроительства администрации Пий-Хемского кожууна решат природоохранные задачи в сфере обращения отходов в части сокращения эмиссии свалочных газов  в атмосферу с поверхности полигонов, образования загрязненных стоков.

- Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  | Источник информации (методика расчета) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование системы обращения с бытовыми отходами на территории Пий-Хемского кожууна путем строительства, реконструкции и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, создания производств по сортировке и использованию отходов с целью получения вторичного сырья | Количество обустроенных площадок временного накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | 5 | 5 | 5 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  |  | Количество приобретенных экосеток для раздельного сбора | Шт. | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами; - организация эффективной системы управления отходами; - создание и развитие системы обращения с отходами на основе селективного сбора, предусматривающей размещение межмуниципальных зональных центров, - организация селективного сбора твердых коммунальных и опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов в местах их образования; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество приобретенных контейнеров для твердого коммунального отхода | Шт. | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  | Количество приобретенных контейнеров для сбора опасных (ртутьсодержащих) отходов | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Улучшение экологической обстановки в Пий-Хемском кожууне для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения. | Охват населенных пунктов системой сбора и удаления отходов к их общему количеству | % | 30 | 30 | 30 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  | - материально-техническое обеспечение сбора и вывоза отходов; ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, рекультивация муниципальных свалок; - повышение контроля над соблюдением правил сбора, транспортировки, размещения отходов, осуществление государственного экологического мониторинга; - совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | Ед. | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Количество населенных пунктов, информированных о системе обращения с ТКО посредством СМИ и раздаточного материала | % | 60 | 80 | 100 |  |

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель 1: Совершенствование системы обращения с бытовыми отходами на территории Пий-Хемского кожууна путем строительства, реконструкции и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, создания производств по сортировке и использованию отходов с целью получения вторичного сырья |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача: Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами, организация эффективной системы управления отходами, создание и развитие системы обращения с отходами на основе селективного сбора, предусматривающей размещение, межмуниципальных зональных центров, организация селективного сбора твердых коммунальных и опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов в местах их образования; |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | - обустройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов; - приобретение экосеток для раздельного сбора - приобретение контейнеров для твердого коммунального отхода - приобретение контейнеров для сбора опасных (ртутьсодержащих) отходов | ответственные исполнители и соисполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | Осуществление поставленных задач позволит решить проблему утилизации твердых бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна. Будут обустроены контейнера под временное накопление твердых коммунальных отходов. Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенствование системы обращения с бытовыми отходами иного сырья. | Имеется |
| 2.1. | Цель 2: Улучшение экологической обстановки в Пий-Хемском кожууне для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача: материально-техническое обеспечение сбора и вывоза отходов; ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, рекультивация муниципальных свалок, повышение контроля над соблюдением правил сбора, транспортировки, размещения отходов, осуществление государственного экологического мониторинга, совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | - охват населенных пунктов системой сбора и удаления отходов к их общему количеству; - ликвидация несанкционированных мест размещения отходов - информирование о системе обращения с ТКО посредством СМИ и раздаточного материала | ответственные исполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | Рекультивация санкционированной мусорной свалки позволит восстановить около 5 гектаров нарушенных земель и в дальнейшем использовать их по прямому назначению. | Имеется |

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сумма затрат по годам /тыс. руб/ |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 6 | 8 |
| 11.1 | «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2024-2026 гг.» | Ответственные исполнители и соисполнители | 946 | 300,0 | 315,0 | 331,0 | Местный бюджет |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | МБ. |

Таблица 4

РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование и расчет затрат | Сумма затрат по годам /тыс. руб/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6 |
| 11. | «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2024-2026 гг.» | Обустройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов Для приобретения материалов для обустройства 1 площадки необходимо 10 тыс.руб. (на приобретение пиломатериала и профлиста) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Приобретение экосеток для раздельного сбора Стоимость 1 сетчатого контейнера для сбора ПЭТ составляет 9450 руб. | 47,25 | 47,25 | 47,25 |
|  |  | Приобретение контейнеров для твердого коммунального отхода Стоимость 1 контейнера для мусора объемом 0,75 м3 составляет 10000 руб. | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Приобретение контейнеров для сбора опасных (ртутьсодержащих) отходов Стоимость 1 контейнера для сбора ртутных отходов составляет 60000рублей. | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  | Охват населенных пунктов системой сбора и удаления отходов к их общему количеству Финансовые средства не требуются | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов Финансовые средства необходимы на приобретение ГСМ и аренда техники | 92,75 | 107,75 | 123,75 |
|  |  | Информирование о системе обращения с ТКО посредством СМИ и раздаточного материала Финансовые средства не требуются | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ВСЕГО |  | 300,0 | 315,0 | 331,0 |