# РЕСПУБЛИКА ТЫВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

668510, Республика Тыва, г. Туран, ул., Кочетова,11. тел/факс: (39435) 21-7-16

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации

Пий-Хемского кожууна

15 ноября 2023 года № 753

г. Туран

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа модернизации, реформирования и защиты от чрезвычайных ситуаций коммунального хозяйства Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024-2026 годы»

В соответствии с пунктом 41 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502, администрация Пий-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексная программа модернизации, реформирования и защиты от чрезвычайных ситуаций коммунального хозяйства Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024-2026 годы».

2 Опубликовать муниципальную программу на официальном сайте администрации Пий-Хемского кожууна;

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председателя администрации кожууна по жизнеобеспечению.

И.о. председателя администрации

Пий-Хемского кожууна                                                               В.В. Байыр-оол

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пий-Хемского кожууна

от 15 ноября 2023 года № 753

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексная программа модернизации, реформирования и защиты от чрезвычайных ситуаций коммунального хозяйства Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024-2026 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации, реформирования и защиты от чрезвычайных ситуаций коммунального хозяйства Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024-2026 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по жизнеобеспечению, отдел жизнеобеспечения и градостроительства администрации Пий-Хемского кожууна, (далее – ответственные исполнители Программы). |
| Соисполнители программы | начальник МУП «Тепловик» администрации Пий-Хемского кожууна |
| Подпрограммы программы | Не имеется |
| Цели программы | - создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг; - устойчивое, надежное функционирование и развитие коммунального комплекса Пий-Хемского кожууна; - оперативное устранение аварий во время чрезвычайных ситуаций (ЧС); - содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Пий-Хемского кожууна. |
| Задачи программы | - комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - приведение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к нормативным значениям. - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - устранение аварийных ситуаций в период действия ЧС в короткие сроки и минимальными затратами. |
| Целевые индикаторы показатели программы | - переход от принципа аварийных работ на планово-ремонтные работы; - снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организации коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения на 50 процентов; - снижение полного расхода энергии на отопление и горячее водоснабжение 1 кв.м. площади многоквартирных домов в год на 84 процента; - снижение удельного водопотребления на 1 человека в сутки, литров на 60 процентов; - снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть на 60 процентов; - увеличение собираемости платежей за услуги ЖКХ до 95 процентов. |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | 2024год: бюджет муниципального образования – 1000,0 тыс. рублей; 2025 год: бюджет муниципального образования – 1100,0 тыс. рублей; 2026 год; бюджет муниципального образования – 1200,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы может быть уточнен при формировании бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут обеспечены повышение эффективности, качества коммунальных услуг, надежности работы инженерных систем, комфортности и безопасности условий проживания, снижение теплопотери котельных социальная защита населения при оплате коммунальных услуг |

1.  Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации, реформирования и защиты от чрезвычайных ситуаций коммунального хозяйства Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024-2026 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования Пий-Хемского кожууна.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г.  № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории Пий-Хемского кожууна Республики Тыва.

Для создания комфортного проживания существенной помехой являются проблемы в сфере коммунального хозяйства, связанные с высокими затратами и потерями энергоресурсов, изношенностью основных фондов, сложным финансовым положением, неразвитостью конкурентной среды в данной сфере, поэтому Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надежного качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Таким образом, Программа представляет собой увязанный по целям и задачам осуществления перечня мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период с 2021 по 2023 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации, которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность, рациональное использование всех видов ресурсов.

- Краткая характеристика Пий-Хемского кожууна

Пий-Хемский кожуун расположен в северо-восточные стороны в центре Азии. Площадь 9,10 тыс. кв. м. Граничит с Красноярским краем. Расстояние до Москвы 4668 км. Расстояние до г. Кызыла – 67 км. Расстояние до г. Абакана 320 кв. В составе Пий-Хемского кожууна входит 7 сельских поселений и 1 город. Районным центром Пий-Хемского кожууна является город Туран с населением 5,6 тыс. человек.

Территория характеризуется низкой плотностью населения, слабым уровнем развития городской сети и неравномерностью размещения городских населенных пунктов. Сельские послания размещены неравномерно. Малая заселенность на большей части территории объяснятся крайне слабой хозяйственной освоенностью и низкой плотностью транспортной сети.

- Основные цели и задачи программы

Основными целями программы	являются:

- создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- снижение энергоемкости коммунального комплекса;

- устойчивое, надежное функционирование и развитие коммунального комплекса Пий-Хемского кожууна;

- оперативное устранение аварий во время чрезвычайных ситуаций (ЧС);

- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Пий-Хемского кожууна.

Задачи программы	являются:

- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;

- повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК);

- программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

- устранение аварийных ситуаций в период действия ЧС в короткие сроки и минимальными затратами.

4. Анализ текущего состояния системы коммунальной инфраструктуры

Пий-Хемского кожууна

В Пий-Хемском кожууне функционируют основные типы системы коммунальной инфраструктуры (СКИ):

-теплоснабжение;

-электроснабжение;

-водоснабжение;

-водоотведение;

-газоснабжение (баллонное).

Для утверждения тарифа производится расчет затрат в соответствии с методикой планирования, учета и калькуляции себестоимости услуг коммунального хозяйства, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 23.02.1999г № 9).

Структура тарифа не соответствует реальным финансовым потребностям предприятий, поскольку в тариф не включается либо включается в недостаточном размере элементы затрат, необходимые для обеспечения надежности представляемых услуг (ремонтный фонд, амортизация и др.). Существующая процедура регулирования цен на услуги ЖКХ не обеспечивает ни учета реальных задач по повышению качества и надежности, ни того, что ресурсосберегающие мероприятия требуют определенных вложений. В результате в условиях хронического бюджетного недофинансирования у предприятий нет собственных средств на развитие, повышение надежности работы и качества оказываемых услуг.

Для МУП «Тепловик» (услуги по выработке, транспортировке теплоэнергии, водоснабжение) тарифы на подключение утверждаются Службой по тарифам Республики Тыва.

Коммунальное хозяйство кожууна является сложным многоотраслевым комплексом и характеризуется недостаточным количеством предоставляемых услуг, что обусловлено, главным образом, морально и физически устаревшими основными средствами.

- Параметры жилищно-коммунальной инфраструктуры

Пий-Хемского кожууна

| Показатели | Единица измерения | 2023 год | 2024 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | Тыс.кв.м. | 6415 | 6495 |
| в т.ч. индивидуальные жилые дома | -//- | 59,8 | 80 |
| Полная стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. |  |  |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 70 | 90 |
| Количество семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 35 | 40 |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Водозаборные сооружения, в том числе: | ед. | 3 | 3 |
| - водозабор централизованный | ед. | 3 | 3 |
| - водоколонки | ед. |  |  |
| Протяженность сетей, всего | км | 5,7 | 5,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| - магистральных | км | 5,7 | 5,7 |
| - внутриквартальных | км |  |  |
| Мощность водопроводов | тыс.куб.м/сут. |  |  |
| Отпуск воды всем потребителям, всего | тыс.куб.м. | 13,0 | 14,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| - населению | -//- | 9,0 | 10,5 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| - нормативное | куб.м./год | 68,4 | 68,4 |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-трубном исчислении | км | 5,7 | 5,7 |
| Реализовано тепла всего: | тыс. Гкал | 5,0 | 6,5 |
| - в том числе населению | тыс.Гкал | 3,0 | 3,0 |

6. Комплексное развитие системы водоснабжения

Анализ существующей организации систем водоснабжения Пий-Хемского кожууна

Водозаборы

Центральные водозаборы действуют в г. Туране.

В населенных пунктах кожууна водоснабжение осуществляется в основном одиночными водозаборными скважинами, из которых действующих в настоящее время насчитывается около 47 штук. Центральный водозабор и водопроводные сети имеются только в районном центре г. Туран с охватом 10% населении.

Водопотребление

Использование пресных вод в основном происходит по следующим целевым назначениям:

- хозяйственно-питьевое;

- производственно-техническое.

Системы водоснабжения:

Площадь жилищного фонда, оборудованная централизованным водопроводом составляет 10% в целом по кожууну. В Пий-Хемском кожууне работают 2 водопровода, протяженность водопроводной сети 5,7 км по г. Турану.

На территории г. Турана работает централизованная система водоснабжения хозяйственно-питьевого и производственного назначения с крупным групповым водозабором подземных вод. Использование воды на различные нужды в 2019 году – 0,0155 млн.куб.м/год; хозяйственно-питьевое – 0,086, производственное - 0.0705.

Водоснабжение жителей полностью базируется на использовании подземных вод. Объем водопотребления составляет 0,2 тыс.куб.м./сут. Водозаборные сооружения оборудованы 3 подземными скважинами. Систему водоснабжения эксплуатирует МУП «Тепловик», который подает подземную воду для хозяйственно-питьевых и производственных нужд.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

систем водоснабжения в среднем по кожууну

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Водозаборы | 5% |
| Водопроводные сети | 60% |
| Насосные станции | 30% |

Система учета

По всем муниципальным образованиям учет потребляемой воды осуществляется как по показаниям приборов учета, так и согласно установленным нормам.

Характеристика объектов водопотребления

| Потребитель | водоснабжение |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | из ни установлено приборов учета |
| Многоквартирные дома | 1 | 1 |
| Граждане (квартиры в многоквартирных жилых домах) | 24 | 24 |

Расчет тарифа

Тариф на услуги водоснабжения рассчитывается исходя из норм потребления для большей части потребителей:

| Наименование предприятия | 2021 год |  | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднегодовой тариф на водоснабжение (руб) | себестоимость за 1 куб.м. (руб) | среднегодовой тариф на водоснабжение (руб) | себестоимость за 1 куб.м. (руб) |
| МУП «Тепловик» администрации Пий-Хемского кожууна | 26,22 | 26,95 | 28,03 | 29,44 |

Из данной таблицы видно, что перекрестное субсидирование не применяется на территории Республики Тыва, тарифы для всех потребителей единые.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального образования показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

7. Комплексное развитие систем теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения

Инфраструктура теплоснабжения является одной из основных составляющих комплекса систем жизнеобеспечения населенных пунктов кожууна. Поддержание надежного и стабильного функционирования всех её элементов является главной концептуальной задачей развития всей системы теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение потребителей Пий-Хемского кожууна осуществляется от МУП «Тепловик» администрации Пий-Хемского кожууна.

Мощность генерирующих тепловых мощностей по муниципальным образованиям республики

В Пий-Хемском кожууне функционирует один источник теплоснабжения – МУП «Тепловик» г. Туран – 7,5 Гкал/час.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных источников теплоснабжения

| № п\п | Теплоисточники | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода | Износ, % | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Протяженность теплосетей, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная № 1 г. Туран | 1,6 | 1989 | 80 | 11012 | 6,1 | 5,7 |

ТОПЛИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНЫХ

| Наименование ТЭЦ, котельной | Годовое потребление топлива (2023 г.), тыс. тонн | Удельный расход топлива, у.е.т./Гкал | КПД котельных, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Котельные г. Туран | 250 | 521 | 68 |

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

| № п/п | Наименование муниципального образования | Протяженность теплосетей в двухтрубном исполнении, км | Способ прокладки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | надземный, км |  | подземный, км |  |
|  |  |  | нет изоляции, км | имеется изоляция, км | нет изоляции, км | имеется изоляция, км |
| 1. | г. Туран | 5,7 | - | 0 | 0 | 5,7 |

Система учета:

Система учета расхода тепла на всех котельных не установлена.

Информация по приборам учета тепловой энергии

| Потребитель | ГВС |  | Теплоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них установлено | всего | из них установлено |
| Многоквартирные дома | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Граждане (квартиры) | 0 | 0 | 24 | 0 |

Расчет тарифов на теплоснабжение:

Тариф на услуги теплоснабжения рассчитывается исходя из норм потребления для большей части потребителей.

| Наименование предприятия | 2023 |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднегодовой тариф на тепловую энергию, утв. Службой по тарифам РТ | себестои мость 1 Гкал отпущ. теплоэнерг | среднегодовой тариф на телов.энергию, утв. Службой по тарифам РТ | себестои мость 1 Гкал отпущ. теплоэнерг |
| Котельные г. Турана | 2006,65 | 2127 | 2127 | 2332,09 |

Тарифы по теплоснабжению не содержат инвестиционной составляющей.

Основными проблемами объекта системы теплоснабжения являются:

- высокие издержки производства на подавляющем большинстве энергоснабжающих предприятий;

- дефицит оборотных средств и инвестиций для модернизации оборудования и технического переоснащения систем теплоснабжения, износ которых составляет 80 процентов;

- в недостаточном объеме предусматриваются средства на капитальный ремонт и подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 3300,0 тыс. рублей (прогноз), в том числе по источникам:

2024год:

бюджет муниципального образования (прогноз) – 1 000,0 тыс. рублей;

2025 год:

бюджет муниципального образования (прогноз) – 1 100,0 тыс. рублей;

2026 год;

бюджет муниципального образования (прогноз) – 1 200,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования и внебюджетных средств.

9. Оценка эффективности Программы

Показателями эффективности использования субсидий из республиканского бюджета являются:

- снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км. сетей  организации коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения на 50 процентов;

- переход от принципа аварийных работ на планово-ремонтные работы;

- снижение удельного водопотребления на 1 человека в сутки (литров) на 60 процентов;

- снижение полного расхода энергии на отопление и горячее водоснабжение 1 кв.м. площади многоквартирных домов в год на 84 процента;

- снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть на 60 процентов;

- снижение доли расходов на коммунальные услуги в доходах населения на 6,9 процента;

- снижение теплопотери в котельных;

- увеличение собираемости платежей за услуги ЖКХ до 95 процентов.

Снижение непроизводственных потерь в системах водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения позволит предприятиям произвести экономические преобразования с целью финансового оздоровления коммунального комплекса, провести реструктуризацию и ликвидацию задолженности по налогам.

10. Ожидаемые результаты реализации Программы

| Показатель | По годам (прогноз) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Количество аварий и инцидентов в год на 1 км. сетей организации коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения, % | 20 | 15 | 10 |
| Полный расход энергии на отопление и горячее водоснабжение 1 кв.м. площади многоквартирных домов в год, % | 100 | 97 | 95 |
| Удельное водопотребление на 1 человека в сутки, % | 100 | 96 | 89 |
| Собираемость платежей за услуги ЖКХ, % | 80,0 | 85,0 | 95,0 |

В результате реализации Программы будут обеспечены повышение эффективности, качества коммунальных услуг, надежности работы инженерных систем, комфортности и безопасности условий проживания, социальная защита населения при оплате коммунальных услуг. Эти цели будут достигнуты за счет финансового оздоровления предприятий коммунального хозяйства, демонополизации и развития конкурентной среды, совершенствования договорных отношений и тарифного регулирования естественных локальных монополий, государственной поддержки модернизации коммунального комплекса.

11. Механизм реализации Программы

Условиями предоставления субсидий на реализацию Программы бюджету муниципального образованя республики являются:

- наличие муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- финансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального  образования.

Доля софинансирования мероприятий Программы за счет бюджета муниципального образования и организации коммунального комплекса может быть откорректирована по соглашению сторон в соответствии с заключенным соглашением.

Исполнители Программы осуществляют текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации.

Программа прекращает свое действие по истечении срока ее реализации.

- Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам |  |  | Источник информации (методика расчета) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг | Количество проведенного технического обследования дымовой железобетонной трубы котельной №1 | Шт. | 1 | 0 | 0 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  | комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; |  |  |  |  |  |  |
| 2 | устойчивое, надежное функционирование и развитие коммунального комплекса Пий-Хемского кожууна; | Количество установленных систем водоочистки | Шт. | 0 | 1 | 0 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  |  | Количество установленной теплоизоляции газоходов | Шт. | 3 | 0 | 0 |  |
|  | - Приведение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к нормативным значениям. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество замененных задвижек | Шт. | 10 | 10 | 0 |  |
|  |  | Количество приобретенных и установленных сетевых насосов на теплоноситель и ХВС. | Шт. | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  | Количество отремонтированных окон приема топлива | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | Количество замененных электропроводок силовых кабелей пускорегулирующей аппаратуры котельной №3 | М. | 100 | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество замененных электропроводок пускорегулирующей аппаратуры пункта подпитки водой котельной №3 | М. | 0 | 30 | 0 |  |
|  |  | Количество замененного наружного освещения (светильники и электропроводка) | Шт. | 0 | 10 | 10 |  |
| 3. | - оперативное устранение аварий во время чрезвычайных ситуаций (ЧС); | Количество замененных шкафов управления глубинных водоснабжающих насосов | Шт. | 2 | 1 | 0 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  | - устранение аварийных ситуаций в период действия ЧС в короткие сроки и минимальными затратами. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Пий-Хемского кожууна; | Количество подключенных новых потребителей (частный сектор) котельной №3 | Ед. | 0 | 6 | 6 | Расчет прилагается в таблице 4 |
|  | - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Связь с целевыми индикаторами и показателями программы (подпрограммы программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Цель 1: создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Задача 1: комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Строительство новых сетей к индивидуальным жилым домам, приобретение материалов | ответственные исполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | снижение полного расхода энергии на отопление и горячее водоснабжение 1 кв.м. площади многоквартирных домов в год на 84 процента; снижение удельного водопотребления на 1 человека в сутки, литров на 60 процентов; | Имеется |
| 2.1. | Цель 2: устойчивое, надежное функционирование и развитие коммунального комплекса Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Задача 1: Приведение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к нормативным значениям |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Приобретение материалов и ремонт для устойчивого, надежного функционирования | ответственные исполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | переход от принципа аварийных работ на планово-ремонтные работы | Имеется |
| 3.1. | Цель 3: оперативное устранение аварий во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача 1: устранение аварийных ситуаций в период действия ЧС в короткие сроки и минимальными затратами |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Приобретение материалов для устранения аварий | ответственные исполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организации коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения на 50 процентов | Имеется |
| 4.1. | Цель 4: содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию Пий-Хемского кожууна |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственные исполнители Программы | Январь 2024 | Декабрь 2026 | увеличение собираемости платежей за услуги ЖКХ до 95 процентов. | Имеется |

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сумма затрат по годам /тыс. руб/ |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 6 | 8 |
| 11.1 | «Комплексная программа модернизации, реформирования и защиты от чрезвычайных ситуаций коммунального хозяйства Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024-2026 годы» | Ответственные исполнители и соисполнители Программы | 3 300,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | Местный бюджет |
|  | ВСЕГО |  | 3 300,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | МБ. |

Таблица 4

РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование и расчет затрат | Сумма затрат по годам /тыс. руб/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6 |
| 11. | Комплексная программа модернизации, реформирования и защиты от чрезвычайных ситуаций коммунального хозяйства Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2024-2026 годы» | Установка систем водоочистки котельной №1 Установка систем водоподготовки в 2021г. составила 300,0 тыс.руб за 1 единицу, стоимость установки систем водоочистки будет составлять примерно та же сумма. | 0 | 300,0 | 0 |
|  |  | Установка теплоизоляции газоходов котельной №1 Согласно предписанию Ростехнадзора требуется 3 единиц теплоизоляции, общая стоимость 1 единицы в комплекте составляет 50,0 тыс.руб. (входит приобретение металлических армированных щитов, асбестовой плиты в количестве на 1 котел 15 м2) | 150 | 0 | 0 |
|  |  | Приобретение и установка сетевых насосов на теплоноситель и ХВС котельной №1 и 3 Комплект сетевого насоса на теплоносители для котельных в г. Абакане в 2024г. будет приобретаться за 300,0 тыс. руб. рублей, в 2025г. комплект сетевого насоса будет приобретаться за 500,0 тыс.руб. из-за большей мощности) | 300 | 0 | 500 |
|  |  | Ремонт окон приема топлива котельной №1 и 3 В 2024г. финансовые средства будут выделены на приобретение кирпича и металлопроката для ремонта, а также будет произведена оплата за демонтаж и монтаж, так как будет привлекаться сторонняя специализированная организация. В 2025г. финансовые средства будут выделены на металлопрокат, а также будет произведена оплата за демонтаж и монтаж, так как будет привлекаться сторонняя специализированная организация В 2026г. финансовые средства будут выделены на металлопрокат, а также будет произведена оплата за демонтаж и монтаж, так как будет привлекаться сторонняя специализированная организация | 150 | 100 | 100 |
|  |  | Замена задвижек котельной №1 Стоимость 1 задвижки диаметром 200 мм. в г. Абакан составляет 10,0 тыс. рублей, для замены 10 задвижек необходимо 100,0 тыс.руб. | 100 | 100 | 0 |
|  |  | Техническое обследование дымовой железобетонной трубы котельной №1 Согласно предписанию Ростехнадзора РТ, необходимо проведение ТО. Договор составлен с ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ» г. Абакан, стоимость работ составляет 200,0 тыс.руб. | 200 | 0 | 0 |
|  |  | Замена шкафов управления глубинных водоснабжающих насосов котельной 1 и 3 Стоимость 1 шкафа в магазине Киловатт г. Кызыл составляет 20 тыс. | 40 | 20 | 0 |
|  |  | Замена электропроводки силовых кабелей пускорегулирующей аппаратуры котельной №3 Данная общая сумма расходов рассчитана на замену электропроводки с приобретением выключателей, розетки, светильников, кабельканала и силовых кабелей на 100 м. | 60 | 0 | 0 |
|  |  | Замена электропроводки пускорегулирующей аппаратуры пункта подпитки водой котельной №3 Данная общая сумма расходов рассчитана на замену электропроводки с приобретением выключателей, розетки, светильников, кабельканала и силовых кабелей на 100 м. | 0 | 30 | 0 |
|  |  | Замена наружного освещения (светильники и электропроводка) котельной №1 и 3 Данная общая сумма расходов рассчитана на замену электропроводки с приобретением светильников и провода на 30 м. | 0 | 15 | 15 |
|  |  | Подключение новых потребителей (частный сектор) котельной №3 Оплата работ будет выделена на следующие виды работ: - земляные работы (аренда экскаватора в час 3500,0 рублей; - приобретение лотков; - приобретение труб с теплоизоляцией; - приобретение кранов на 6 домов (стоимость 1 крана 800 руб.) - приобретение колодцев с крышками 3 единиц (1 кольцо 8,0 тыс. руб., - 1 крышка – 4,0 тыс.руб., горловина – 2,5 тыс.руб.); - оплата за услугу крановщика, в час 3,5 тыс.руб.; - оплата услуги сварщика, за смену 8 тыс.руб.; - непредвиденные расходы. | 0 | 565,0 | 585,0 |
| 2 | ВСЕГО |  | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 |